- Sprint Notları: İkinci sprintten bu yana eksik kalan veriler uygulamanın veri dosyalarına eklenmiş, tasarımsal iyileştirmeler yapılmış ve ürün kullanıcıya sunulmak üzere uygun hale getirilmiştir.

- Sprint içerisinde tamamlanması tahmin edilen puan: 50 puan

- Puan tamamlama mantığı: Proje sürecince tamamlanması gereken toplam 140 puanlık backlog bulunmaktadır. Total puan 3 sprint’e bölündüğünde her sprint için yaklaşık 50 puanlık kısmın tamamlanmasına karar verilmiştir. İkinci sprintten kalan 10 puanlık kısım da tamamlanarak proje tamamlanmıştır.

- Product&Sprint Backlog: Backlog’umuz task’lerin öncelik sırasına göre oluşturulmuştur.

Miro Board’da yapılan yeşil item’lar tamamlanmış task’leri temsil etmektedir.

- Daily Scrum: Daily Scrum toplantılarının ortak alınan kararla discord veya telegram üzerinden yapılmasına karar verilmiştir. Daily Scrum toplantısı örnekleri png olarak Google drive ile tarafımızdan paylaşılmaktadır:

https://drive.google.com/drive/folders/1jQBd_OvdfC4hljY4jKxR_iEM25BB2Ygk?usp=sharing

- Sprint Board Screenshot:

- Ürünün son halinin Görüntüleri:

- Sprint Review:

  - Çeşitli sitelerden müzelerle ilgili veriler toplanarak bir uygulama verilerine eklendi.

  - Ara yüzde küçük değişiklikler yapılmış ve ürün test edilmiştir.

  - Ürünün son halinin çalışmasında ve testlerinde bir problem görülmemiştir. Kullanıcıya sunulmak üzere hazır hale getirilmiştir.

- Sprint Retrospective:

- Uygulama tamamlanmıştır.